**План работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Задачи Исполнителя** | **Задачи Заказчика** | **Сроки** | **Результат** |
| 1 | Разработка техническое задание | Подготовить и предоставить техническое задание на доработку системы. | - | 7 день с момента подписания ГК | Техническое задание с описанием работ по модернизации системы. |
| 2 | Изменение формы подачи заявки на сайте АЭЭ | Обновить форму заявки, добавить в нее возможность выбора услуг, указания ИНН организации | Подготовить и предоставить Исполнителю материалы для тестовых заявок | 15 день с момента подписания ГК | Обновленная форма заявок |
| 3 | Изменение структуры раздела «Проекты» | Изменить структуру дел на основе иерархии услуг из раздела «Услуги» сайта АЭЭ. Внутри услуги разместить предприятия. Внутри предприятия отдельные проекты. |  | 35 день с момента подписания ГК | Новая структура в разделе «Проекты» |
| 4 | Создание раздела «Заявки» | Разработать раздел «Заявки» для обработки заявок с сайта АЭЭ, общения сотрудников с клиентами, подготовки заявок к передачи в раздел «Проекты» |  | 55 день с момента подписания ГК | Новый раздел «Заявки» |
| 5 | Добавление функции регистрации клиентов в личном кабинете | Добавить средства для регистрации клиентов в личном кабинете. Разработать средства для подачи заявок, общения с выбранными сотрудниками, пересылки документов |  | 70 день с момента подписания ГК | Форма регистрации в личном кабинете, формы для переписки, добавления документов. |
| 6 | Добавление функции для построения маршрутов документов | В раздел «Документы» ввести функции для построения маршрутов документов. В разделе «Пользователи» к Организациям добавить Отделы. У пользователя указать Отдел и выделить начальников отдела. Для документа добавить статусы: на подпись (кому), на доработку (кому), на согласование (с кем) и так далее. | Подготовит и внести в систему перечень отделов. Распределить пользователей по отделам. | 90 день с момента подписания ГК | Разработан и настроен функционал маршрутизации документов |
| 7 | Разработка раздела мониторинга пользователей? |  |  | 105 день с момента подписания ГК |  |